## Slide 1
아이돌 랭킹 예측
AI, 빅데이터를 활용한 아이돌 인기 순위 및 예측

## Slide 2
Contents
프로젝트 개요
역할 분담
일정
관련 기술
프로젝트 분석
프로젝트 결과

## Slide 3: 프로젝트 개요
개요
기반기술
일정
  뉴스, SNS, 유튜브, 검색엔진 검색량 등을 웹크롤링해 데이터를 수집하고 분석
  연예인에 대한 인기도를 서비스하고 향후 인기도를 예측해 보는 모델을 딥러닝 기법을 이용해 웹 서비스
  빅데이터 : 웹크롤링
  AI : Tensorflow, Keras
  기반 : Python, Django, MySQL, Vue.js, HTML5,
  2019년 12월 19일 ~ 2020년 01월 24일

## Slide 4: 역할 분담
역할 | 이름
팀장, 코드 작성/관리 | 남명민
데이터 처리(전처리, 정제, 분석) | 안상후
웹설계, 웹디자인, 시각화 | 류재욱
데이터 수집, 자료 검색 | 김남혁

## Slide 5: 일정
2019-12
2020-01
프로젝트 주제 선정
팀원 역할 분담
프로젝트 수행을 위한 자료 수집
기획 문서 정리
문서 템플릿 배포
문서 작업
문서 작업
문서 최종본
완성
발표
개발환경 구축,결정
모델링
개발 진행
구현
개발 진행
피드백
테스트
수정, 완료
기반 기술 파악
관련기술 스터디
코딩
코딩
코딩
수집할 데이터 선정
수집방법 스터디
크롤링/스크래핑
데이터 수집
크롤링/스크래핑
데이터 수집
테스트

## Slide 6: 관련 기술
  아이돌차트 랭킹 데이터 수집 및 활용
  네이버 API 검색 데이터 수집 및 활용
  DB : MySQL
데이터 수집

## Slide 7: 관련 기술
인공지능
인공지능

## Slide 8: 관련 기술
백엔드 / 프론트엔드

## Slide 9: 프로젝트 분석
아이돌 인기에 영향을 미치는 팩터
음원/음반
유튜브
전문가 평점
방송/포털/소셜
네이버검색량

## Slide 10: 개발 절차
분석
설계
분석
프로젝트 요구 분석
기능 개발 요소 확정
문서 배포
설계
개발환경 표준화 및 구축
프로그램 목록
데이터베이스 구조 설계
데이터 구축
웹데이터 크롤링
데이터 전처리
데이터베이스 구성
데이터

## Slide 11
AI 모델링 및 코딩
백엔드 구성
AI 모델링 및 하이퍼파라미터 튜닝
코딩
웹구현
서비스 최종 모델링
웹디자인
웹퍼블리싱 및 Chart 시각화
테스트
단위 테스트
통합 테스트
수정 및 보완
모델/코딩
웹구현
테스트

## Slide 12
프로그램 절차
자료수집
Request
Bs4
웹스크래핑/웹크롤링
자료 저장
통계/예측
데이터 전처리
LSTM, ensemble 모델링
하이퍼파라미터 튜닝
예측 모델 테스트
Django
Django 웹서버 구축
python 구현
웹서비스
시각화 라이브러리 구현
Chart.js 활용

## Slide 13
프로젝트 결과
2개 메뉴로 구성
1. 차트 top 10
2. 랭킹 차트
아이돌 예측 차트 Top 10
2019년 07월 2019년 08월 2019년 09월 2019년 10월 2019년 11월 2019년 12월 2020년 1월

## Slide 14
프로젝트 결과
아이돌 예측 랭킹 차트
2개 메뉴로 구성
1. 차트 top 10
2. 랭킹 차트

## Slide 15
Thank You